

# Business review&retrospective

Sprint 2

Webinators

Bouchner Vojtěch, Bišof Petr, Vlasák Jakub, Vidlák Radim

17.12.2016

# Úvod

Společnost Webinators přijala zakázku projektu na funkční konfigurátor zahradních traktorů. Tento dokument dokládá a popisuje požadavky zákazníka, dosavadní stav projektu a vyskytnuté problémy.

# Zákaznický požadavek

Zákazník požaduje plně funkční konfigurátor zahradních traktorů s funkcemi:

* Zákazníci budou mít možnost si navolit parametry (kritéria) traktorů v konfigurátoru, z nichž se vyfiltruje přehled zahradních traktorů, které tyto kritéria splňují.
* Dále budou moci filtrovat nalezené produkty dle stanovených parametrů, jako např. výrobce, cena apod.
* Samozřejmostí bude možnost přidávat a editovat produkty s možností nahrávání více obrázků.
* Nasazení editačního systému s 2 režimy přístupu, administrátorský a uživatelský s možností nastavení práv.

# Sprint 2

## Úkol

Úkolem druhého sprintu je poučit se z chyb z prvního sprintu, kde jsme měli kolize v plánování celého projektu. Dále realizovat projekt, dle požadavků zákazníka a následně zákazníkovi předat plně funkční produkt s moderním vzhledem.

## Plánování

Plánování je realizováno pomocí www.SeeNowDoo.com, kde je projekt rozdělen na jednotlivé Stories User stories, Pikes a Tasks. Každý úkol je předem naplánován, realizován, hotov nebo zamítnut.

## Repozitář

Společně s vyhotovenými úkoly se vždy jejich výstupy ukládají na společný repozitář realizovaný pomocí www.GitHub.com, kde jsou přístupné spolupracovníkům na jejich editaci a verzování.

Program také slouží pro komunikaci mezi spolupracovníky.

# Dodržení plánů

Plány se nám podařily dodržet. Vše bylo předem pečlivě promyšleno a naplánováno. V úvahu jsme vzali reálné časové hodnoty potřebné pro vyhotovení úkolů. Vše je doloženo v plánovacím a úložném SW. Ze všech úkolů jsme vyhodnotili pouze jeden, že na něj nezbude čas, a proto jsme ho zamítli. Tento úkol nemá na funkčnost produktu žádný vliv

## Kolize

Jediná kolize nastala při tvorbě designu pro daný produkt. V předchozím úkolu jsme se zdrželi, neboť jeho problematika vyžadovala delší čas na realizaci. Po úspěšném vyhotovení tohoto úkolu jsme dohnali časovou ztrátu a následně vše probíhalo přesně podle plánů.

# Hodnocení týmové spolupráce

Týmová spolupráce výborná. Mezi spolupracovníky probíhá nepřetržitá komunikace a vzájemné doplňování. Velmi kladně hodnotím přístup k zadaným úkolům, kdy v případě vyskytnutí se problému, je vše včasně oznámeno.