

# Business review & retrospective

Webinators

Bouchner Vojtěch, Bišof Petr, Vlasák Jakub, Vidlák Radim

20.10.2016

# Úvod

Společnost Webinators přijala zakázku projektu na funkční konfigurátor zahradních traktorů. Tento dokument dokládá a popisuje požadavky zákazníka, dosavadní stav projektu a vyskytnuté problémy.

# Zákaznický požadavek

Zákazník požaduje plně funkční konfigurátor zahradních traktorů s funkcemi: filtrovat produkty dle stanovených parametrů, přidávat a editovat produkty společně obrázky a bude mít 2 režimy přístupu., administrátorský a uživatelský.

# Sprint 1

## Úkol

Úkolem prvního sprintu je řádné naplánování úkolů doložené dokumentací a předložení funkčního produktu. Dále je potřeba dodržovat plánované úkoly a jejich vyhotovením splnit požadované termíny.

## Plánování

Plánování je realizováno pomocí www.SeeNowDoo.com, kde je projekt rozdělen na jednotlivé Stories User stories a Tasks. Každý úkol je předem předem naplánován, realizován, hotov nebo zamítnut.

## Repozitář

Společně s vyhotovenými úkoly se vždy jejich výstupy ukládají na společný repozitář realizovaný pomocí www.GitHub.com, kde jsou přístupné spolupracovníkům na jejich editaci a verzování.

# Dodržení plánů

Plány se nám z části podařily dodržet, jednalo se především o problémy s hodinovým odhadem na realizaci úkolů. Úspěšně jsme vytvořili funkční konfigurátor, zatím bez grafického rozhraní. Veškeré úkoly jsou doloženy dokumentací.

## Kolize

V první fázi jsme zcela nedodržovali plánování způsobené nepřesném odhadnutím hodin. Kolize se projevila v grafu sw SeeNowDo.

## Řešení

Řešením je bezchybná studie plánovaných úkolů. Nasazení odpovídajícího počtu hodin a pravidelná editace jednotlivých úkolů v SeeNowDo, tj. srážení hodin přesně podle průběhu jejich vyhotovení.

# Hodnocení týmové spolupráce

Týmová spolupráce výborná. Mezi spolupracovníky probíhá nepřetržitá komunikace a vzájemné doplňování. Velmi kladně hodnotím přístup k zadaným úkolům a v případě vyskytnutí problému, včasné oznámení.

# Z pohledu zákazníka

Zákazník je spokojen s průběhem vývoje projektu. Byl řádně seznámen s dosavadním stavem konfigurátoru, doložen praktickou ukázkou. Požaduje lepší plánování potřebných hodin pro realizaci úkolů