

# Business review & retrospective

Webinators

Bouchner Vojtěch, Bišof Petr, Vlasák Jakub, Vidlák Radim

20.10.2016

# Úvod

Společnost Webinators přijala zakázku projektu na funkční konfigurátor zahradních traktorů. Tento dokument dokládá a popisuje požadavky zákazníka, dosavadní stav projektu a vyskytnuté problémy.

# Zákaznický požadavek

Zákazník požaduje plně funkční konfigurátor zahradních traktorů s funkcemi:

* Zákazníci budou mít možnost si navolit parametry (kritéria) traktorů v konfigurátoru, z nichž se vyfiltruje přehled zahradních traktorů, které tyto kritéria splňují.
* Dále budou moci filtrovat nalezené produkty dle stanovených parametrů, jako např. výrobce, cena apod.
* Samozřejmostí bude možnost přidávat a editovat produkty s možností nahrávání více obrázků.
* Nasazení editačního systému s 2 režimy přístupu, administrátorský a uživatelský s možností nastavení práv.

# Sprint 1

## Úkol

Úkolem prvního sprintu je řádné naplánování úkolů doložené dokumentací a předložení funkčního produktu. Dále je potřeba dodržovat plánované úkoly a jejich vyhotovením splnit požadované termíny.

## Plánování

Plánování je realizováno pomocí www.SeeNowDoo.com, kde je projekt rozdělen na jednotlivé Stories User stories a Tasks. Každý úkol je předem předem naplánován, realizován, hotov nebo zamítnut.

## Repozitář

Společně s vyhotovenými úkoly se vždy jejich výstupy ukládají na společný repozitář realizovaný pomocí www.GitHub.com, kde jsou přístupné spolupracovníkům na jejich editaci a verzování.

# Dodržení plánů

Plány se nám z části podařily dodržet, jednalo se především o problémy s hodinovým odhadem na realizaci úkolů. Úspěšně jsme nasadili editační systém a vytvořili správu produktů. Z části je dokončen grafický návrh samotného konfigurátoru. Veškeré úkoly jsou doloženy dokumentací.

## Kolize

V první fázi jsme zcela nedodržovali plánování, způsobené nepřesným odhadnutím hodin. Kolize se projevila v grafu sw SeeNowDo.

## Řešení

Řešením je bezchybná studie plánovaných úkolů. Nasazení odpovídajícího počtu hodin a pravidelná editace jednotlivých úkolů v SeeNowDo, tj. srážení hodin přesně podle průběhu jejich vyhotovení.

# Hodnocení týmové spolupráce

Týmová spolupráce výborná. Mezi spolupracovníky probíhá nepřetržitá komunikace a vzájemné doplňování. Velmi kladně hodnotím přístup k zadaným úkolům, kdy v případě vyskytnutí se problému, je vše včasně oznámeno.

# Z pohledu zákazníka

Zákazník je spokojen s průběhem vývoje projektu. Byl řádně seznámen s dosavadním stavem konfigurátoru, doložen praktickou ukázkou. Požaduje lepší plánování potřebných hodin pro realizaci úkolů